ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Петрівської селищної ради

20 серпня 2026 року № 459

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій

Петрівської селищної територіальної громади на 2027 - 2029 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - середньостроковий план) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294 (зі змінами від 01 травня 2026 року № 612 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294»), листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 08 червня 2026 року № 3502-05/53175-06.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проектах (далі - проект) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Середньостроковий план визначає:

наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено відділом соціально-економічного розвитку, архітектури, містобудування, інвестицій Петрівської селищної ради на підставі пропозицій структурних підрозділів селищної ради, відповідальних за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування, комунальних підприємств, установ відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку Петрівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням Петрівської селищної ради.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля Петрівська селищна рада та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2027-2029 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період. Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

Освіта і наука;

Охорона здоров’я;

Соціальна сфера;

Муніципальна інфраструктура та послуги;

Довкілля;

Культура та інформація;

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку держави та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2027-2029 років середньостроковим планом пропонується визначити 6 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Галузь (сектор) «Освіта і наука» спрямована на матеріально-технічне забезпечення  закладів освіти, капітальний ремонт, реконструкцію закладів освіти, облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти, створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень, забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень, покращення умов навчання, підвищення якості освітнього процесу, підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти, забезпечення енергоефективності та енергозбереження будівель закладів та установ освіти.

Галузь (сектор) «Охорона здоров’я», публічні інвестиції будуть спрямовані на забезпечення безперебійної роботи закладів охорони здоров’я, їх матеріально-технічне оснащення та капітальний ремонт, розбудову й модернізацію об’єктів медичної інфраструктури.

Галузь (сектор) «Соціальна сфера», публічні інвестиції будуть спрямовані на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб та евакуйованих, розвиток безбар’єрного простору та забезпечення комплексної доступності соціальних послуг.

Галузь (сектор) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямована на проведення капітальних ремонтів, реконструкції, модернізації об’єктів комунальної власності, багатоквартирних житлових будинків та іншого майна, відновлення та модернізацію інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення.

Галузь (сектор) «Довкілля» спрямована на вирішення питання управління відходами в громаді, шляхом придбання спеціалізованої техніки та контейнерів для зберігання побутових відходів.

Галузь (сектор) «Культура та інформація», публічні інвестиції будуть спрямовані на здійснення ремонту закладів, які надають базові культурні послуги, підтримання будівель в належному технічному стані.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку селищної ради. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації Стратегії розвитку Петрівської селищної територіальної громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики, регіонів і територій та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування. Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій Петрівської селищної ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Петрівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки, Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, а також з урахуванням наявності діючих проектів за відповідними напрямами.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027-2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

тис. грн.

| Показник | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) | Разом на 2027-2029 роки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет Петрівської селищної територіальної громади | 69 178, 5 | 70 287, 5 | 64 563, 3 | 204 029, 3 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027 - 2029 роки на галузі (сектори) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Петрівської селищної ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на 2029 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта та наука | 13 900,0 | 21 800,0 | 20 000,0 | 55 700,0 |
| Охорона здоров’я | 15 856, 5 | 11 555,0 | 7 090,0 | 34 501, 5 |
| Соціальна сфера | 3 122, 0 | 0,0 | 0,0 | 3 122, 0 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 60 000,0 |
| Довкілля | 3 000,0 | 3 300,0 | 3 500,0 | 9 800,0 |
| Культура та інформація | 13 300, 0 | 13 632, 5 | 13 973, 3 | 40 905, 8 |
| Загальний результат | 69 178, 5 | 70 287, 5 | 64 563, 3 | 204 029, 3 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Петрівської селищної територіальної громади.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Петрівської селищної територіальної громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету громади, державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 55 700, 0 тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| Освіта | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти | Підвищення якості освітніх послуг та безпека учасників освітнього процесу системами енергонезалежності об’єктів водного господарства | 98% | 100% | - | - |
| Освіта | Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень | Підвищення якості освіти. Розширення доступу до благ та послуг. Забезпечення інклюзивності та рівності можливостей | 90% | 100% | - | - |
| Освіта | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Розширення доступу до благ та послуг. Створення належних умов для учасників освітнього процесу | 85% | - | 95% | - |
| Освіта | Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо | Розширення доступу до благ та послуг. Створення належних умов для учасників освітнього процесу | 85% | - | 95% | - |
| Освіта | Реконструкція , відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти | Розширення доступу до благ та послуг. Створення належних умов для учасників освітнього процесу | 80% | 85% | 90% | 95% |
| Освіта | Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти | Забезпечення безпечних умов для учасників освітнього процесу | 80% | - | 95% | - |
| Освіта | Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти | Забезпечення енергонезалежності Забезпечення енергонезалежності, гарантуючи безперебійний навчальний процес під час відключень світла, а також зниження витрати на електроенергію | 0% | - | 10% | - |
| Освіта | Забезпечення допоміжними засобами для навчання (спеціалізованими засобами корекції психофізичного розвитку) дітей з особливими освітніми потребами | Реалізація державної політики щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти | 85% | - | 95% | - |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ соціально – економічного розвитку, архітектури, містобудування, інвестицій, КНП «Петрівська центральна лікарня», КНП «Петрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 34 501, 5 тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| Розбудова та модернізація системи охорони здоровʼя | Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури. Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | Покращення якості надання первинної медичної допомоги | 10% | 75% | 85% | - |
| Спеціалізована медична допомога | Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я | Покращення якості лікування та надання медичних послуг | 80% | 80% | 85% | 90% |
| Спеціалізована медична допомога | Реставрація закладів охорони здоров’я | Покращення якості і доступності послуг з профілактики, діагностики та лікування | 80% | 85% | 90% | 95% |
| Спеціалізована медична допомога | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | Покращення якості і доступності послуг з профілактики, діагностики та лікування | 80% | 85% | 90% | 95% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ соціально захисту населення Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 3 122, 0 тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| Інклюзія осіб з інвалідністю та система реабілітації | Розвиток безбар’єрного простору та забезпечення комплексної доступності соціальних послуг | Забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних верств населення | 50% | 70% | - | - |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ житлово-комунального господарства, екології та благоустрою Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 60 000,0 тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Поліпшення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення | 40% | 55% | 65% | 75% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ житлово-комунального господарства, екології та благоустрою Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 9 800,0 тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| Управління відходами | Збереження довкілля. Система управління відходами | Підвищення ефективності управління побутовими відходами та покращення стану довкілля | 30% | 50% | 70% | 85% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ культури, туризму, молоді та спорту Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 40 905,8 тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| Культурна спадщина та національна пам’ять, культурні послуги | Покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан, проведення ремонтно-реставраційних робіт, реставрації об’єктів культурної спадщини у тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії російської федерації | Покращення умов надання базових культурних послуг | 30% | 40% | 60% | 80% |

Начальник відділу соціально-економічного розвитку,

архітектури, містобудування, інвестицій Петрівської селищної ради						Наталія ТРИТЯК